ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПУНКТОМ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ (АСУ ПВЗ)

1. Общие сведения

Полное наименование системы — «Автоматизированная система управления пунктом выдачи заказов», сокращенное наименование — «АСУ ПВЗ». Заказчиком является ИП Платонов Олег Владимирович, ИНН 772312345678, адрес: г. Москва, ул. Строителей, д. 5, пом. 1, контактный телефон +7 (495) 123-45-67, электронная почта platonov@pvz-logistic.ru. Разработчиком является студент 3 курса специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» Фамилия И.О., проходящий производственную практику ПП.02 на основании договора № 45/2026 от 15.01.2026. Основание для разработки — задание на производственную практику ПП.02, утвержденное 25.01.2026. Плановые сроки начала и окончания работ: 01.02.2026 — 01.05.2026. Источник финансирования — собственные средства заказчика в части приобретения оборудования и программного обеспечения, разработка осуществляется безвозмездно. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ — поэтапно в соответствии с календарным планом, приемка оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.

2. Назначение и цели создания системы

АСУ ПВЗ предназначена для автоматизации процессов складского учета, приема, хранения, поиска и выдачи товаров, заказанных клиентами дистанционным способом, а также для учета возвратов и формирования отчетной документации в пункте выдачи заказов ИП Платонов О.В. Целями создания системы являются: сокращение среднего времени обслуживания одного клиента со 180 до 60 секунд; исключение потерь товара при приемке и хранении; снижение времени поиска заказа с 3–5 минут до 15 секунд; обеспечение прозрачности товарных остатков для владельца в реальном времени; минимизация ошибок ручного ввода данных.

3. Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации является пункт выдачи заказов ИП Платонов О.В. по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 5, пом. 1. Штатная численность — 3 человека: администратор (владелец) и 2 сотрудника смены. Техническая оснащенность: один персональный компьютер (ОС Windows 10 Pro, процессор Intel Core i3, ОЗУ 8 ГБ, HDD 500 ГБ), принтер этикеток Zebra GK420d, сканер штрих-кодов Symbol LS2208. Складская зона 15 кв.м, стеллажи без адресной маркировки. Среднедневной трафик — 80 заказов. Автоматизация отсутствует, учет ведется в Excel. Система должна функционировать на имеющемся оборудовании с возможностью работы в автономном режиме при обрывах связи.

4. Требования к системе

4.1. Требования к системе в целом. Система строится по клиент-серверной архитектуре с веб-интерфейсом, обмен данными по HTTP/HTTPS REST API, формат JSON. Состав подсистем: аутентификации и авторизации, ведения справочников, учета заказов, адресного хранения, выдачи и возврата, отчетности, администрирования. Для эксплуатации достаточно навыков работы с браузером и сканером штрих-кодов.

4.2. Требования к надежности. Время восстановления после сбоя не более 2 часов. Автоматическое резервное копирование БД ежесуточно, хранение 3 локальных и 1 облачной копии. Работа в автономном режиме с синхронизацией при восстановлении связи.

4.3. Требования к безопасности. Аутентификация по логину и паролю, хеширование паролей bcrypt, HTTPS, ролевая модель (Администратор, Сотрудник ПВЗ). Соответствие ФЗ-152 «О персональных данных».

4.4. Требования к функциям.

- Аутентификация пользователей.

- Импорт заказов из Excel/CSV.

- Ручное создание и редактирование заказов.

- Автоматическое и ручное присвоение адреса хранения.

- Поиск заказа по номеру, телефону, фамилии, трек-номеру.

- Выдача заказа с фиксацией времени и ответственного, сканированием штрих-кода, печатью чека.

- Оформление возврата с указанием причины и актом возврата.

- Инвентаризация с формированием отчета о расхождениях.

- Формирование отчетов по выданным заказам, возвратам, остаткам, эффективности сотрудников, просроченным заказам с экспортом в Excel/PDF.

- Управление пользователями и справочниками.

- Просмотр логов событий.

4.5. Требования к производительности. Время отклика при типовых операциях до 1,5 секунд, при формировании отчетов до 5 секунд. Поддержка одновременной работы до 5 пользователей, масштабирование до 10.

4.6. Требования к программному обеспечению. Сервер: Python 3.10+/Django 4.2+ или C#/ASP.NET Core 6.0+, СУБД PostgreSQL 12+ с поддержкой SQLite для автономного режима. Клиент: React 18+ или Vue.js 3+, любой современный браузер.

4.7. Требования к техническому обеспечению. Сервер: процессор от 2,0 ГГц, ОЗУ от 4 ГБ, диск от 50 ГБ. Клиент: процессор от 1,6 ГГц, ОЗУ от 4 ГБ, разрешение экрана от 1366x768, наличие USB-портов.

4.8. Требования к информационной совместимости. Импорт из Excel/CSV, перспективная интеграция с API Wildberries и Ozon.

4.9. Требования к эргономике. Интуитивно понятный интерфейс, контрастные элементы, шрифт от 12 pt, подтверждение критических операций.

5. Состав и содержания работ

Стадия 1. Анализ предметной области и формирование требований — 01.02–10.02.2026, результат — отчет о предпроектном обследовании.
Стадия 2. Разработка технического задания — 11.02–15.02.2026, результат — утвержденное ТЗ.
Стадия 3. Техническое проектирование (UML-диаграммы) — 16.02–22.02.2026.
Стадия 4. Разработка базы данных — 23.02–27.02.2026.
Стадия 5. Разработка серверной части — 28.02–14.03.2026.
Стадия 6. Разработка клиентской части — 15.03–29.03.2026.
Стадия 7. Тестирование и отладка — 30.03–08.04.2026.
Стадия 8. Опытная эксплуатация — 09.04–23.04.2026.
Стадия 9. Доработка по результатам опытной эксплуатации — 24.04–28.04.2026.
Стадия 10. Сдача в промышленную эксплуатацию — 29.04–01.05.2026.

6. Порядок контроля и приемки

Предварительные испытания проводятся разработчиком и заказчиком на стадии 7. Опытная эксплуатация — 10 рабочих дней на реальных данных. Приемочные испытания — комиссией в составе заказчика, руководителя практики от предприятия и от образовательной организации. Критерии приемки: реализованы все функциональные требования, отсутствие критических ошибок, устранение замечаний, передача документации и исходного кода.